Protokoll zur Jahreshauptversammlung am 15.03.2015

Anwesende: Silvio J., David O., Anja O., Carolin L., Kristin H., Kati M., Christina W., Thomas M., Ralf W., Sören O., Katja R., David R., Maria G., Nadine S., Gabi H., Christiane H.

1. Rückblick und Rechenschaftsbericht Thomas (Siehe Anlage)
2. Vorhaben dieses Jahr:

* Beendigung erster Bauabschnitt Spielplatz/Hütten
* Planung 2. Bauabschnitt (Multifunktionsgerät)
* Veranstaltungen: Ostern, Maifest, Dolmarrundfahrt, Herbstfest, Spielplatzeinweihung

1. Kassenbericht Kati (Siehe Anlage)
2. Anfrage: Kosten des Vereinskontos zu hoch? => nach neuen Möglichkeiten erkundigen
3. Diskussion/Planung des Bauvorhabens „Hütten“

* Zunächst muss Baustrom und Wasseranschluss gelegt werden
* Thomas/Christina holen Angebote für Strom bei Firmen Kellner&Luther/ Hinske/ Esser ein
* Marcel bringt Material für Wasserleitung mit, genaues Verlegen wird am Freitag 20.03. besprochen
* Danach Streifenfundament ausheben, einschalen und gießen
* Dazu erste „Baubegehung“ am Freitag 20.03. um 16 Uhr
* Arbeitseinsatz in Absprache mit Jens/Herbert am Samstag um 09.00 Uhr
* Material zum Einschalen und Bagger hat Ralf bereits besorgt
* Beton muss noch geklärt werden (Ralf? Silvio? David R?)
* Zeitgleich sollen Fundamente für die Stützen des Sonnensegels über dem Sandkasten mitbetoniert werden, David R. besorgt die Hülsen, Kosten für Sonnensegel sind relativ hoch, Alternativangebote müssen eingeholt werden (Kati?)
* Versorgung am Samstag mit Frühstück bitte am Mittwoch besprechen!
* Laubrechen und aufräumen am Mittwoch um 15 Uhr, bitte Laubrechen mitbringen (für Kuchen sorgt Gabi, Kaffee kocht Kati)
* Erst wenn Fundament sitzt, können Hütten abgerissen werden, dazu Absprache mit Jens, falls möglich an einem Freitag

1. Diskussion/Planung Ostern und Maiwochende

* Osterfeuer mit Feuerwehr gemeinsam gute Idee, aber zeitnah folgt dann das Maifeuer mit Tanz in den Mai und Dolmarrundfahrt, daher nur interner Osterspaziergang mit evt. Angrillen dafür Konzentration auf Maifeier
* Kurze Planung Maiwochende:
* Gemeinsame Durchführung mit Feuerwehrverein (neuer Ansprechpartner David O.)
* Maifeuer mit Fackelumzug und Spanferkel (Christiane fragt Florian Sterzing) am 01.Mai unter Hauptregie Feuerwehr
* Samstag Tanz in den Mai auf dem Saal, vorher Werbung im Amtsblatt (Kati), Wochenspiegel (?), Plakate und Flyer (Feuerwehr bzw. Florian W.)
* Sonntag Dolmarrundfahrt mit Verpflegung Mittag und Kuchen (?) Hauptregie Friedensrasen
* Silvio klärt/überlegt Aufstellung eines Maibaumes

1. Schmücken eines Osterbrunnens

* Vorschlag von Maria, dass Dorfbrunnen gemeinsam mit Kindern geschmückt wird einstimmig angenommen
* Maria kümmert sich um Gestell und Reißig für Bögen
* Carolin besorgt Ostereier und evt. weitere Deko für den Brunnen
* Vorher Edith informieren (Christiane)
* Schmücken evt. gleichzeitig mit Arbeitseinsatz am kommenden Wochenende (20./21.3)